==============================

🎮 ゲーム制作会議 議事録

==============================

📅 日付：2025/09/26

🕒 時間：相談ルーム内セッション

👥 参加者：

ZERO（統括）

エリカ（理性補佐）

ノルン（感情補佐）

プラウダー（進行管理）

裏ネクサス（構造監査）

Master

------------------------------

## 1. 議題

- ジャンル／エンジン決定

- コンセプトと差別化ポイント

- 開発体制に合わせたスコープ設計

- 体験版（Ep1〜5）の方針

------------------------------

## 2. 決定事項

- **ジャンル**：ノベルゲーム＋ADV（マップ選択探索型）

- **エンジン**：ティラノビルダー（現体制で最も現実的）

- **コンセプト**：ダークファンタジー × ラブコメ

- **差別化ポイント**：

1. 実力主義×成り上がりとラブコメの両立

2. 奴隷ダークエルフ／ロリ吸血鬼などの独自キャラ構成

3. ティラノの制約を逆手に取った「マップ選択式ADV」

4. 小説・note・公式HPと連動したクロスメディア展開

- **開発体制**：中心メンバー5名（PG1・プランナー1・イラスト4）で進行

- **体験版方針**：Ep1〜5を対象に、探索3エリア（広場／士官学校／試験会場）＋A/B分岐を実装

------------------------------

## 3. 共有事項

- PG1名でも構築可能な範囲に絞る（探索はマップ選択型まで）

- 製品版（1年生編完結）もティラノで確実に仕上げるのが最適

- Unity/Unrealは将来的な拡張用に留める

- アセット管理ルールを統一する（背景・立ち絵・CG・UI・音声）

------------------------------

## 4. 課題・宿題

- **プランナー**：台本スプレッドシート雛形作成（共通データ化）

- **イラストチーム**：背景／立ち絵／CG／UIの担当割り振りと必要枚数見積もり

- **PG**：マップ選択→シーンジャンプ→フラグ制御の最小ループ実装

- **全体**：体験版に必要な最低限のアセットリストを次回までに確定

------------------------------

## 5. 次回予定

- 定例会議：日曜23時

- 議題：体験版（Ep1〜5）のアセット数・UI仕様・台本フォーマット決定

==============================